|  |  |  |  | Утверждаю_____________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Генеральный директор |  |  |  |
|  |  |  |  | А.А.Малышев |  |  |  |
|  | Отчет о деятельности по управлению многоквартирным домом по адресу: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | г.Иркутск _____________________ | А.Невского № 58 |  |  |  |
|  |  |  | за 2025 год |  |  |  |  |
|  | Общество с ограниченной ответственностью "Уютные кварталы" |  |  |  |  |  |  |
|  | (полное наименование лица осуществляющего управление многоквартирным домом) |  |  |  |  |  |  |
|  | 664058 Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, кв-л "Стрижи", дом №4 |  |  |  |  |  |  |
|  | (адрес места приема населения лицом, осуществляющим управление МКД,по вопросам отчета) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1143850052114/3812159030 |  |  |  |  |
|  | (основной государственный регистрационный номер/ идентификационный номер налогоплательщика) |  |  |  |  |  |  |
|  | специалист по работе с населением |  | Н.Н.Качанюк |  |  |  |  |
|  | (Фамилия имя отчество должность лица уполномоченного давать разъяснения по отчету) |  |  |  |  |  |  |
|  | 522200, mail: uknk522077@yandex.ru |  |  |  |  |  |  |
|  | (телефон, адрес эл.почты лица уполномоченного давать разъяснения по отчету) |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, принадлежащих |  |  |  |  |  |  |  |
| собственникам жилых и нежилых помещений (без учета помещений входящих в состав |  |  |  |  |  |  |  |
| общего имущества дома): |  |  | 13 422 | м2 |  |  |  |
| Дата размещения отчета: |  | 30 марта 2025г. |  |  |  |  |  |
| 1. За отчетный период выполнены следующие работы (оказаны следующие услуги) по |  |  |  |  |  |  |  |
| содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работы (услуги) | Единица измерения работы(услуги) | Цена(стоимость) единицы работы (услуги), руб. | По перечню работ |  | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  | Количество единиц работы (оказанной услуги) | Стоимость работы (оказанной услуги) произведение гр. 4*гр.5 | Количество единиц работы (оказанной услуги) | Стоимость работы (оказанной услуги) произведение гр. 4*гр.7 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | 19100 | 12 | 229206 | 12 | 229206 |  |
| 2 | Работы (услуги) по надлежащему содержанию внутридомовых систем и оборудования инженерно-технического обеспечения МКД, конструктивных элементов и иного оборудования МКД | руб. | 56673 | 12 | 680077 | 12 | 680077 |  |
| 3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтов | руб. | 45489 | 12 | 545871 | 12 | 545871 |  |
| 4 | Работы (услуги) по санитарному содержанию помещений входящих в состав общего имущества МКД | руб. | 27394 | 12 | 328729 | 12 | 328729 |  |
| 5 | Работы (услуги) по надлежащему содержанию придомовой территории МКД | руб. | 13823 | 12 | 165873 | 12 | 165873 |  |
| 6 | Услуги по обслуживанию паркинга | руб. | 79950 | 12 | 959400 | 12 | 627976 |  |
|  | Итого |  |  | - | 2909156 | - | 2577732 |  |
| 2. За отчетный период выполнены следующие работы по текущему ремонту общего имущества |  |  |  |  |  |  |  |
| собственников помещений в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток (перерасход(сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 января отчетного периода: |  | -1459468 | руб. |  |  |  |  |
| Общий объем денежных средств, подлежащий внесению собственниками помещений в |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирном доме в качестве платы за ремонт общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |
| в составе платы за содержание жилого помещения, за отчетный период: |  |  |  |  |  | 1211297 | руб. |
| Стоимость работ по текущему ремонту выполненных за отчетный период: |  |  |  |  |  | 334534 | руб. |
| Остаток(перерасход(сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 31 декабря |  |  |  |  |  |  |  |
| отчетного периода : |  | -582705 | руб. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работы | Основание для выполнения работы | Стоимость работы по текущему ремонту, руб. | Объем выполненных работ с единицами измерения | Реквизиты акта выполненных работ или адрес сайта в информационно- телекоммуникационной сети, где размещен такой акт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 1 | замена кнопочного модуля в лифте |  | 3290 | 1шт. | kvartal38.ru |  |  |
| 2 | замена ролика каретки дверей в лифте |  | 6412 | 1шт. | kvartal38.ru |  |  |
| 3 | замена контроллера каретки дверей лифтовой шахты |  | 4404 | 1шт. | kvartal38.ru |  |  |
| 4 | ремонт освещения кабины лифта |  | 1900 | 1шт. | kvartal38.ru |  |  |
| 5 | монтаж светильников на парковке 9шт |  | 14854 | 9шт. | kvartal38.ru |  |  |
| 6 | покупка и монтаж светильника на 1-ом этаже в 3-ем подъезде 1шт |  | 1540 | 1шт. | kvartal38.ru |  |  |
| 7 | замена ролика каретки кабины лифта |  | 6412 | 1шт. | kvartal38.ru |  |  |
| 8 | обналичка тамбурной двери 4,7м в 3-ем подъезде |  | 1425 | 4,7м.п. | kvartal38.ru |  |  |
| 9 | устранение засора канализационной системы методом размыва гидродинамическим способом канализационного лежака 50мп |  | 49348 | 50п.м. | kvartal38.ru |  |  |
| 10 | замена выключателя безопасности в лифте |  | 3820 | 2шт. | kvartal38.ru |  |  |
| 11 | размыв гидродинамическим способом канализационного лежака 50мп |  | 17667 | 50п.м. | kvartal38.ru |  |  |
| 12 | очистка напольного покрытия от затопления в автопарковке 200м2 |  | 9768 | 200м2 | kvartal38.ru |  |  |
| 13 | ремонт освещения (замена датчиков освещенности и выключателей 2шт/19шт) |  | 10007 | 1шт. | kvartal38.ru |  |  |
| 14 | замена манометров,задвижки, клапана, счетчика воды (8шт/1шт/1шт/1шт) |  | 50571 | 1шт. | kvartal38.ru |  |  |
| 15 | замена циркуляционного насоса в тепловом пункте |  | 16254 | 1шт. | kvartal38.ru |  |  |
| 16 | утепление трубы ХВС в мусорекамере 2-ого подъезда |  | 10531 | 14м.п. | kvartal38.ru |  |  |
| 17 | прочитстка внутреннего вертикального канализационного стояка квартир 52-96 |  | 12464 | 16п.м. | kvartal38.ru |  |  |
| 18 | ремонт уличного освещения (прожектор 2шт) |  | 7029 | 2шт. | kvartal38.ru |  |  |
| 19 | промывка стояка КНС с заменой участка трубы-4м |  | 8244 | 4м. | kvartal38.ru |  |  |
| 20 | сантехнические ремонтные работы в тепловом пункте |  | 9019 | 5м2 | kvartal38.ru |  |  |
| 21 | замена уличных прожекторов-3шт |  | 7795 | 3шт. | kvartal38.ru |  |  |
| 22 | ремонт секционных ворот на автопарковке (замена троса) |  | 3500 | 1шт. | kvartal38.ru |  |  |
| 23 | ремонтные сан.техн. работы в тепловом пункте(манометры-38шт, термометры-24шт) |  | 72331 | 1шт | kvartal38.ru |  |  |
| 24 | чистка выпуска канализации |  | 2732 | 1шт | kvartal38.ru |  |  |
| 25 | замена кнопочного модуля в лифте |  | 3217 | 1шт. | kvartal38.ru |  |  |
| 3.Стоимость услуг по управлению многоквартирным домом, оказанных за отчетный период: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 177485 | руб. |  |  |  |  |  |
| 4.Сведения о претензионно-исковой работе в отношении собственников и нанимателей помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| в отношении собственников и нанимателей помещений имеющих задолженность по оплате за |  |  |  |  |  |  |  |
| жилое помещение и (или)коммунальные услуги: |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Количество направленных претензий потребителям должникам | Количество направленных заявлений на выдачу судебного приказа |  | Общая сумма поступивших средств по исковым заявлениям и судебным приказам, поданным в отчетном периоде и исполненных в принудительном порядке, в т.ч. Исполненных после отчетного периода |  |  |  |
| 1 | 0 | 9 |  |  |  |  |  |
| 5. Сведения о начислениях лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, |  |  |  |  |  |  |  |
| собственникам и нанимателям помещений в многоквартирном доме за выполненные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| (оказанные услуги) по содержанию, управлению и текущему ремонту общего имущества, |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе за оказанные дополнительные услуги( оказываемые на основании решения |  |  |  |  |  |  |  |
| общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), о поступлении средств |  |  |  |  |  |  |  |
| от собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме за указанные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| (услуги) за отчетный период: |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Виды платежа | Задолженность на начало отчетного периода, руб. | Размер начисленных средств, руб | Размер поступивших средств, руб. | Задолженность на 1 января периода, следующего за отчетным, руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 1 | Платежи собственников помещений в МКД | 2011403 | 3966513 | 4504275 | 1473642 |  |  |
| 2 | Платежи нанимателей помещений в МКД | - | - | - | - |  |  |