	
	
	
	
	Утверждаю_____________
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Генеральный директор
	
	

	
	
	
	
	А.А.Малышев
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Отчет о деятельности по управлению многоквартирным домом по адресу:
	
	
	

	
	
	
	г.Иркутск  _____________________
	 ЖК "Стрижи" № 15
	
	

	
	
	
	за 2025 год
	
	
	
	

	
	Общество с ограниченной ответственностью "Уютные кварталы"
	
	
	
	

	
	(полное наименование лица осуществляющего управление многоквартирным домом)
	
	

	
	664058 Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, кв-л "Стрижи", дом №4
	
	
	

	
	(адрес места приема населения лицом, осуществляющим управление МКД,по вопросам отчета)
	
	
	

	
	
	
	1143850052114/3812159030
	
	

	
	(основной государственный регистрационный номер/ идентификационный номер налогоплательщика)
	
	

	
	специалист по работе с населением 
	
	Н.Н.Качанюк
	
	
	
	

	
	(Фамилия имя отчество должность лица уполномоченного давать разъяснения по отчету)
	
	
	

	
	522200, mail: uknk522077@yandex.ru
	
	
	
	
	
	

	
	(телефон, адрес эл.почты лица уполномоченного давать разъяснения по отчету)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, принадлежащих 
	
	
	

	собственникам жилых и нежилых помещений (без учета помещений входящих в состав
	
	
	

	общего имущества дома):
	
	15 489
	м2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Дата размещения отчета:
	30 марта 2025г.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1. За отчетный период выполнены следующие работы (оказаны следующие услуги) по
	
	
	
	

	содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работы (услуги)
	Единица измерения работы(услуги)
	Цена(стоимость) единицы работы (услуги), руб.
	По перечню работ
	Выполнено

	
	
	
	
	Количество единиц работы (оказанной услуги)
	Стоимость работы (оказанной услуги) произведение гр. 4*гр.5
	Количество единиц работы (оказанной услуги)
	Стоимость работы (оказанной услуги) произведение гр. 4*гр.7

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Аварийно-диспетчерское обслуживание
	руб.
	25144
	12
	301723
	12
	301723

	2
	Работы (услуги) по надлежащему  содержанию внутридомовых систем и оборудования инженерно-технического обеспечения МКД, конструктивных элементов и иного оборудования МКД
	руб.
	95518
	12
	1146220
	12
	1146220

	3
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтов
	руб.
	15715
	12
	188577
	12
	188577

	4
	Работы (услуги) по санитарному содержанию помещений входящих в состав общего имущества МКД
	руб.
	54933
	12
	659200
	12
	659200

	5
	Работы (услуги) по надлежащему содержанию придомовой территории МКД
	руб.
	55480
	12
	665759
	12
	665759

	6
	Прочие и дополнительные работы
	руб.
	53294
	12
	639522
	12
	635499

	7
	Услуги консьержа
	руб.
	67778
	12
	813341
	12
	812433

	8
	Услуги контроля доступа (охрана) для помещений( квартир и нежилые помещения) руб/помещение
	руб.
	84075
	12
	1008900
	12
	1 006 849

	9
	Услуги охраны  для кладовых помещений руб./помещение
	руб.
	2600
	12
	31200
	12
	31200

	10
	Услуги по обслуживанию паркинга  руб./парк.место
	руб.
	150000
	12
	1800000
	12
	1 764 147

	 
	Итого
	 
	 
	-
	7254442
	-
	7211607

	
	
	
	
	
	
	
	

	2. За отчетный период выполнены следующие работы  по текущему ремонту общего имущества
	
	
	

	собственников помещений в многоквартирном доме:
	
	
	
	
	
	

	Остаток (перерасход(сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 
	
	
	
	

	1 января отчетного периода:
	299593
	руб.
	
	
	
	

	Общий объем денежных средств, подлежащий внесению собственниками помещений в 
	
	
	
	

	многоквартирном доме в качестве платы за ремонт общего имущества многоквартирного дома
	
	
	

	в составе платы за содержание жилого помещения, за отчетный период:
	
	
	
	854984
	 руб.

	Стоимость работ по текущему ремонту выполненных за отчетный период:
	
	
	
	489850
	руб.

	Остаток(перерасход(сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 31 декабря 
	
	
	

	отчетного периода :
	664727
	руб.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работы
	Основание для выполнения работы
	Стоимость работы по текущему ремонту, руб.
	Объем выполненных работ с единицами измерения
	Реквизиты акта выполненных работ или адрес сайта в информационно- телекоммуникационной сети, где размещен такой акт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	

	1
	замена доводчика на парковке   1шт
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	2901
	1шт.
	kvartal38.ru
	
	

	2
	ремонт двери
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	2177
	1шт.
	kvartal38.ru
	
	

	3
	ремонт и регулировка вх.двери
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	1091
	1шт.
	kvartal38.ru
	
	

	4
	ремонт входной двери
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	704
	1шт.
	kvartal38.ru
	
	

	5
	замена стеклопакета в дверном блоке
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	8300
	1шт.
	kvartal38.ru
	
	

	6
	ремонт дверей  ( №20 и №14)                      
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	1119
	2шт.
	kvartal38.ru
	
	

	7
	замена доводчиков на парковке и на этажах 6шт.
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	9523
	6шт.
	kvartal38.ru
	
	

	8
	ремонт дверей
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	800
	1шт.
	kvartal38.ru
	
	

	9
	завоз земли на газоны      
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	3847
	0,59тн.
	kvartal38.ru
	
	

	10
	ремонт ручки дверей
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	1000
	1шт.
	kvartal38.ru
	
	

	11
	ремонт малых форм на детской площадке
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	4337
	1шт.
	kvartal38.ru
	
	

	12
	 окраска подпорной стенки уличной и ступеней лестницы
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	42866
	236м2
	kvartal38.ru
	
	

	13
	обработка придомовой территории от клещей
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	2221
	100м2
	kvartal38.ru
	
	

	14
	ремонт фонарей уличного освещения
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	7221
	1шт.
	kvartal38.ru
	
	

	15
	ремонт дверей
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	1700
	1шт.
	kvartal38.ru
	
	

	16
	завоз песка в песочницу
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	9339
	3тн.
	kvartal38.ru
	
	

	17
	замена замков на калитках  2шт
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	2316
	2шт.
	kvartal38.ru
	
	

	18
	покраска мусорных баков
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	6139
	6шт.
	kvartal38.ru
	
	

	19
	шлифовка дерев.настила-16м2
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	8718
	16м2
	kvartal38.ru
	
	

	20
	покупка и замена доводчиков на вх.двери и по пож.лестнице и замка
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	17095
	10шт.
	kvartal38.ru
	
	

	21
	ремонт поливочной системы летнего водопровода 
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	7309
	1шт.
	kvartal38.ru
	
	

	22
	перемотка редукторов давления
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	3044
	8шт.
	kvartal38.ru
	
	

	23
	ремонт дверей  2шт
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	2081
	2шт.
	kvartal38.ru
	
	

	24
	окраска ограды, калитки, ворот, столбиков 31,6м2
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	15841
	31,6м2
	kvartal38.ru
	
	

	25
	окраска бетонных парапетов
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	3391
	7,3п.м
	kvartal38.ru
	
	

	26
	услуги дендролога сверх затрат учтенных в тарифе
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	38223
	1шт.
	kvartal38.ru
	
	

	27
	покупка и установка манометров в ТП и блока питания для подсветки стены в холле 32шт /1бл.
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	49335
	1шт.
	kvartal38.ru
	
	

	28
	организация и проведение новогоднего представления 
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	16573
	0,325шт.
	kvartal38.ru
	
	

	29
	ремонт автоматических ворот (замена каретки, установка тросов и направляющих) паркинг 
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	12540
	1шт.
	kvartal38.ru
	
	

	30
	частичная окраска стен и потолков на 1-ом и 2-ом этажах 4,5м2
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	5149
	4,5 м2
	kvartal38.ru
	
	

	31
	установка защитных ограждений тротуаров: полусферы 8шт
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	14290
	8шт.
	kvartal38.ru
	
	

	32
	замена воздухоотводчиков на стояках отопления  2шт
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	3929
	2шт.
	kvartal38.ru
	
	

	33
	электромонтажные работы для подключения новогодней елки   4,4 мп кабеля
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	3615
	4,4м.п.
	kvartal38.ru
	
	

	34
	прокладка кабеля к шлагбауму №3
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	8274
	9,4м.п.
	kvartal38.ru
	
	

	35
	заделка трещины в тамбурной двери 3 б/с    1шт
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	847
	1шт.
	kvartal38.ru
	
	

	36
	ремонт приемника внешнего 2шт(ремонт секционных ворот подземный паркинг)
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	12000
	2шт.
	kvartal38.ru
	
	

	37
	ремонт пружины 4шт(ремонт секционных ворот подземный паркинг)
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	120000
	4шт
	kvartal38.ru
	
	

	38
	установка шлангов на стояки сброса воды и для чистки фасада от высола
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	7974
	1шт.
	kvartal38.ru
	
	

	39
	замена пружины на воротах паркинга 
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	27000
	1шт.
	kvartal38.ru
	
	

	40
	доп.крепление стоек для велосипедов(кронштейны) 3шт
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	2611
	3шт.
	kvartal38.ru
	
	

	41
	замена подводок в технических помещениях (туалет)- 3шт
	договор СТ15/1от 01.08.23г.
	2410
	3шт.
	kvartal38.ru
	
	

	3.Стоимость услуг по управлению многоквартирным домом, оказанных за отчетный период:
	
	
	

	
	1124673
	руб.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.Сведения о претензионно-исковой работе в отношении собственников и нанимателей помещений
	
	
	

	в отношении собственников и нанимателей помещений имеющих задолженность  по оплате за
	
	
	

	жилое помещение и (или)коммунальные услуги:
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Количество направленных претензий потребителям должникам
	Количество направленных заявлений на выдачу судебного приказа
	Общая сумма поступивших средств по исковым заявлениям и судебным приказам, поданным в отчетном периоде и исполненных в принудительном порядке, в т.ч. Исполненных после отчетного периода
	
	

	1
	0
	[bookmark: _GoBack]10
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Сведения о начислениях лица, осуществляющего управление многоквартирным домом,
	
	
	
	

	собственникам и нанимателям помещений в многоквартирном доме за выполненные работы
	
	
	

	(оказанные услуги) по содержанию, управлению и текущему ремонту общего имущества,
	
	
	

	в том числе за оказанные дополнительные услуги( оказываемые на основании решения 
	
	
	
	

	общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), о поступлении средств 
	
	
	

	от собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме за указанные работы
	
	
	

	(услуги) за отчетный период:
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Виды платежа
	Задолженность на начало отчетного периода, руб.
	Размер начисленных средств, руб
	Размер поступивших средств, руб.
	Задолженность на 1 января периода, следующего за отчетным, руб.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	

	1
	Платежи собственников помещений в МКД
	1563306
	9340325
	9436955
	1466676
	
	

	2
	Платежи нанимателей помещений в МКД
	-
	-
	-
	-
	
	



