	
	
	
	
	Утверждаю_____________
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Генеральный директор
	
	

	
	
	
	
	А.А.Малышев
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Отчет о деятельности по управлению многоквартирным домом по адресу:
	
	
	

	
	
	
	г.Иркутск  _____________________
	 ЖК "Стрижи" № 4
	
	

	
	
	
	за 2025 год
	
	
	
	

	
	Общество с ограниченной ответственностью "Уютные кварталы"
	
	
	
	

	
	(полное наименование лица осуществляющего управление многоквартирным домом)
	
	

	
	664058 Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, кв-л "Стрижи", дом №4
	
	
	

	
	(адрес места приема населения лицом, осуществляющим управление МКД,по вопросам отчета)
	
	
	

	
	
	
	1143850052114/3812159030
	
	

	
	(основной государственный регистрационный номер/ идентификационный номер налогоплательщика)
	
	

	
	специалист по работе с населением 
	
	Н.Н.Качанюк
	
	
	
	

	
	(Фамилия имя отчество должность лица уполномоченного давать разъяснения по отчету)
	
	
	

	
	522200, mail: uknk522077@yandex.ru
	
	
	
	
	
	

	
	(телефон, адрес эл.почты лица уполномоченного давать разъяснения по отчету)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, принадлежащих 
	
	
	

	собственникам жилых и нежилых помещений (без учета помещений входящих в состав
	
	
	

	общего имущества дома):
	
	10 100,00
	м2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Дата размещения отчета:
	30 марта 2025г.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1. За отчетный период выполнены следующие работы (оказаны следующие услуги) по
	
	
	
	

	содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме:
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работы (услуги)
	Единица измерения работы(услуги)
	Цена(стоимость) единицы работы (услуги), руб.
	По перечню работ
	Выполнено

	
	
	
	
	Количество единиц работы (оказанной услуги)
	Стоимость работы (оказанной услуги) произведение гр. 4*гр.5
	Количество единиц работы (оказанной услуги)
	Стоимость работы (оказанной услуги) произведение гр. 4*гр.7

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Аварийно-диспетчерское обслуживание
	руб.
	9494
	12
	113928
	12
	113928

	2
	Работы (услуги) по надлежащему  содержанию внутридомовых систем и оборудования инженерно-технического обеспечения МКД, конструктивных элементов и иного оборудования МКД
	руб.
	62014
	12
	744168
	12
	744168

	3
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтов
	руб.
	26058
	12
	312696
	12
	312696

	4
	Работы (услуги) по санитарному содержанию помещений входящих в состав общего имущества МКД
	руб.
	25755
	12
	309060
	12
	309060

	5
	Работы (услуги) по надлежащему содержанию придомовой территории МКД
	руб.
	18382
	12
	220584
	12
	220584

	6
	Прочие и дополнительные работы
	руб.
	1704
	12
	20453
	12
	20453

	 
	Итого
	 
	143407
	-
	1720889
	-
	1720889

	
	
	
	
	
	
	
	

	2. За отчетный период выполнены следующие работы  по текущему ремонту общего имущества
	
	
	

	собственников помещений в многоквартирном доме:
	
	
	
	
	
	

	Остаток (перерасход(сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 
	
	
	
	

	1 января отчетного периода:
	142480
	руб.
	
	
	
	

	Общий объем денежных средств, подлежащий внесению собственниками помещений в 
	
	
	
	

	многоквартирном доме в качестве платы за ремонт общего имущества многоквартирного дома
	
	
	

	в составе платы за содержание жилого помещения, за отчетный период:
	
	
	
	755833
	 руб.

	Стоимость работ по текущему ремонту выполненных за отчетный период:
	
	
	
	545915
	руб.

	Остаток(перерасход(сальдо) денежных средств на финансирование текущего ремонта на 31 декабря 
	
	
	

	отчетного периода :
	352398
	руб.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работы
	Основание для выполнения работы
	Стоимость работы по текущему ремонту, руб.
	Объем выполненных работ с единицами измерения
	Реквизиты акта выполненных работ или адрес сайта в информационно- телекоммуникационной сети, где размещен такой акт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	

	1
	замена светильников в подъезде  3шт
	протокол №1 от 12.07.24
	5067
	3шт
	kvartal38.ru
	
	

	2
	организация и проведение праздника Масленица
	протокол №1 от 12.07.24
	10383
	1шт.
	kvartal38.ru
	
	

	3
	прочистка  канализац.колодцев на придомовой территории  4шт
	протокол №1 от 12.07.24
	5344
	0,78шт.
	kvartal38.ru
	
	

	4
	завоз песка в песочницы  
	протокол №1 от 12.07.24
	1316
	0,4тн
	kvartal38.ru
	
	

	5
	покупка и монтаж  светильников 5шт в подъезде
	протокол №1 от 12.07.24
	9254
	5шт
	kvartal38.ru
	
	

	6
	косметический ремонт теплового пункта
	протокол №1 от 12.07.24
	48290
	171м2
	kvartal38.ru
	
	

	7
	установка доводчика 1 подъезд
	протокол №1 от 12.07.24
	2700
	1шт.
	kvartal38.ru
	
	

	8
	ремонт качелей и тентов   2шт/3шт
	протокол №1 от 12.07.24
	4396
	0,156шт.
	kvartal38.ru
	
	

	9
	обработка придомовой территории от клещей                
	протокол №1 от 12.07.24
	1627
	100м2
	kvartal38.ru
	
	

	10
	замена качели-гамака 
	протокол №1 от 12.07.24
	3262
	1шт.
	kvartal38.ru
	
	

	11
	ремонт малых форм на детской площадке
	протокол №1 от 12.07.24
	3958
	0,156шт.
	kvartal38.ru
	
	

	12
	ремонт бесшовного резинового покрытия стрижи 
	протокол №1 от 12.07.24
	1561
	0,5м2
	kvartal38.ru
	
	

	13
	посадка цветов на клумбы 
	протокол №1 от 12.07.24
	2296
	15шт.
	kvartal38.ru
	
	

	14
	услуги дендролога уход за растениями
	протокол №1 от 12.07.24
	2233
	0,185шт.
	kvartal38.ru
	
	

	15
	 покупка и монтаж светильников  
	протокол №1 от 12.07.24
	10527
	6шт.
	kvartal38.ru
	
	

	16
	ремонт лавочек и беседки на детской площадке
	протокол №1 от 12.07.24
	14180
	13,43м2
	kvartal38.ru
	
	

	17
	ремонт и окраска малых форм на дет.площадке, устройство фундатента у основания колонн горки
	протокол №1 от 12.07.24
	26690
	0,156шт.
	kvartal38.ru
	
	

	18
	покраска лавочек и урн, дверей трансформаторной подстанции
	протокол №1 от 12.07.24
	1642
	4,5м2
	kvartal38.ru
	
	

	19
	окраска балконных ограждений и ограждений входной группы 36шт.
	протокол №1 от 12.07.24
	122565
	36шт.
	kvartal38.ru
	
	

	20
	услуги дендролога уход за растениями 
	протокол №1 от 12.07.24
	2061
	0,185шт.
	kvartal38.ru
	
	

	21
	ремонт МАФ, сетчатых панелей,скамеек на детской площадке
	протокол №1 от 12.07.24
	2126
	0,134шт.
	kvartal38.ru
	
	

	22
	ремонт водопроводной поливочной системы 
	протокол №1 от 12.07.24
	2863
	3,8м.п.
	kvartal38.ru
	
	

	23
	замена колесных опор на мусорных баках  
	протокол №1 от 12.07.24
	1176
	4шт.
	kvartal38.ru
	
	

	24
	окраска фасадов вх.группы подъездов  52м2
	протокол №1 от 12.07.24
	36025
	52м2
	kvartal38.ru
	
	

	25
	окраска бордюр  52,5 м2 
	протокол №1 от 12.07.24
	1925
	52,5м2
	kvartal38.ru
	
	

	26
	ремонт дверок контейнерной площадки (замена петель-5шт)
	протокол №1 от 12.07.24
	724
	5шт.
	kvartal38.ru
	
	

	27
	замена досок на лавочках 
	протокол №1 от 12.07.24
	3182
	12шт.
	kvartal38.ru
	
	

	28
	замена фотозавесы 
	протокол №1 от 12.07.24
	24952
	1шт.
	kvartal38.ru
	
	

	29
	покупка и установка циркуляционного насоса на отопление в ВРУ в тепловом пункте
	протокол №1 от 12.07.24
	115061
	1шт.
	kvartal38.ru
	
	

	30
	установка малых форм на детской площадке( деревянные качели, 2шт., сетка футбольная 1шт.)
	протокол №1 от 12.07.24
	4987
	0,156шт.
	kvartal38.ru
	
	

	31
	ремонт и восстановление контроллера и ремонт привода регулировки клапана 
	протокол №1 от 12.07.24
	28326
	1шт
	kvartal38.ru
	
	

	32
	замена поликарбоната на остановочном павильоне  
	протокол №1 от 12.07.24
	3994
	1,6 м.п
	kvartal38.ru
	
	

	33
	организация и проведение новогоднего представления 
	протокол №1 от 12.07.24
	6813
	0,134шт.
	kvartal38.ru
	
	

	34
	покупка и укладка ковриков на входах 
	протокол №1 от 12.07.24
	10661
	4шт.
	kvartal38.ru
	
	

	35
	установка светильников в техпомещении
	протокол №1 от 12.07.24
	8185
	3шт
	kvartal38.ru
	
	

	36
	установка кранов воздухоотводчиков на стояках МОП
	протокол №1 от 12.07.24
	4694
	4шт.
	kvartal38.ru
	
	

	37
	замена контактора  в эл.щитовой -1шт
	протокол №1 от 12.07.24
	5049
	1шт.
	kvartal38.ru
	
	

	38
	ремонт малых форм качели, беседки и инсталляции
	протокол №1 от 12.07.24
	2530
	2шт.
	kvartal38.ru
	
	

	39
	замена колесных опор на  мусорных баках  
	протокол №1 от 12.07.24
	2249
	1,249 шт.
	kvartal38.ru
	
	

	40
	замена канализационного люка 
	протокол №1 от 12.07.24
	1042
	0,156шт.
	kvartal38.ru
	
	

	
	
	 
	
	
	 
	
	

	3.Стоимость услуг по управлению многоквартирным домом, оказанных за отчетный период:
	
	
	

	
	545607
	руб.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.Сведения о претензионно-исковой работе в отношении собственников и нанимателей помещений
	
	
	

	в отношении собственников и нанимателей помещений имеющих задолженность  по оплате за
	
	
	

	жилое помещение и (или)коммунальные услуги:
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Количество направленных претензий потребителям должникам
	Количество направленных заявлений на выдачу судебного приказа
	Общая сумма поступивших средств по исковым заявлениям и судебным приказам, поданным в отчетном периоде и исполненных в принудительном порядке, в т.ч. Исполненных после отчетного периода
	
	

	1
	0
	3
	[bookmark: _GoBack]
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Сведения о начислениях лица, осуществляющего управление многоквартирным домом,
	
	
	
	

	собственникам и нанимателям помещений в многоквартирном доме за выполненные работы
	
	
	

	(оказанные услуги) по содержанию, управлению и текущему ремонту общего имущества,
	
	
	

	в том числе за оказанные дополнительные услуги( оказываемые на основании решения 
	
	
	
	

	общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), о поступлении средств 
	
	
	

	от собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме за указанные работы
	
	
	

	(услуги) за отчетный период:
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Виды платежа
	Задолженность на начало отчетного периода, руб.
	Размер начисленных средств, руб
	Размер поступивших средств, руб.
	Задолженность на 1 января периода, следующего за отчетным, руб.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	

	1
	Платежи собственников помещений в МКД
	406694
	3022329
	3008989
	420033
	
	

	2
	Платежи нанимателей помещений в МКД
	-
	-
	-
	-
	
	



